附件4

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：   电子政务网络运行维护项目

项目单位：   陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局

主管部门：   陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局

评价时间：  2019年1月 1  日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局

上报时间：2020年7月10日

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 陵水县政府电子政务网络运行维护项目 |
| 主管部门 | 陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局 | 实施单位 | 陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局 |
| 项目资金 （万元） |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 580.2 | 433.83 | 10 | 75% | 7.5 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 580.2 |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 1、全县98家单位接入统一互联网出口； 2、互联网出口访问速率500MB | 1、全县112家单位接入统一互联网出口； 2、互联网出口访问速率500MB |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 统一互联网出口接入单位 | >98家 | 112家 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 网络重大故障发生数 | <7次 | 0次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 网络年累计故障时长 | 7天 | 3天 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 网络系统正常运行率 | >95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益 指标 | 接入电子政务外网终端数 | 1000 | 1034 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 互联网出口访问速率 | 500MB | 500MB | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接入单位使用满意度 | >100% | >100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 90 | 90 |  |

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局 | 主管部门 | 陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局 |
| 项目负责人 | 关义友 | 联系电话 | 0898-83314816 |
| 地址 | 陵水县椰林南干道政务服务综合楼301室 | 邮编 | 572400 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 580.2 | 实际到位资金（万元） | 580.2 | 实际使用情况（万元） | 443.828 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 580.2 | 市县财政 | 580.2 |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 20 | 产出数量 | 20 | 18 |
|  |  | 产出质量 | 5 | 经济效益 | 5 | 5 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 4 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 5 |
| 效益 | 25 | 项目效益 | 15 | 实施效益 | 15 | 15 |
|  |  |  | 10 | 满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 93 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 杨世跃 | 党组书记 | 县科学技术和工业信息化局 | 杨世跃 |
| 陈金华 | 副局长 | 县科学技术和工业信息化局 | 陈金华 |
| 关义友 | 副局长 | 县科学技术和工业信息化局 | 关义友 |
| 邓明芬 | 科 员 | 县科学技术和工业信息化局 | 邓明芬 |
| 郑玉晶 | 工作人员 | 县科学技术和工业信息化局 | 郑玉晶 |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

县科学技术和工业信息化局是主管全县科技、外国专家以及工业经济和信息化工作的政府工作部门。县科学技术和工业信息化局内设4个机构，分别是办公室、综合技术室、工业经济室、信息技术与信息化推进室。

通过电子政务建设，以现代信息技术促进管理创新和体制创新，搭建陵水县电子政务外网，电子政务外网覆盖全县112个部门、11个乡镇和118个村（居）委会，建立全县统一的无纸化办公系统，通过办公自动化系统和公文传输系统，实现全县党政机关无纸化办公；县委、县政府可实现对各党政机关、各乡镇及各相关单位政务工作进行监督管理；从而降低工作成本、提高工作效率和工作透明度，打造阳光型、服务型政府。

- 项目绩效目标，包括预期总目标及阶段性目标。

全县112个部门、11个乡镇118个村（居）委会接入统一电子政务外网网络和使用无纸化办公系统。

项目效益指标：

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金到位情况分析

# 电子政务网络运行维护费项目预算580.20万元，项目资金全部到位。

# （二）项目资金使用情况分析

# 项目共支出经费443.828万元，项目支出主要包括网络线路租赁费用、网络外包服务费用、电子政务系统及政府门户网站运维费用等。结余136.372万元，由于当年电子政务网络租赁费用尚未算清，因此结余款项保留到下一年度用于结清尚未支付的网络租赁费用。

# （三）项目资金管理情况分析

# 项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按项目进度和实际工作情况开支，专款专用，避免专项资金被挤占、截留和挪用，经费拨付均按照有关文件执行。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况

# 本项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他有关规定要求，本着公开、公平、公正，依法、科学、择优和诚实信用的原则，经过公开招标投标活动，最终与中标单位就该项目的建设事宜经友好协商，达成一致，并签订合同。

# （二）项目管理情况

# 项目支出均严格按照单位财务制度和项目实施完成情况进行支出，建立相关的管理制度，专人负责，项目进行前先集体研究讨论，项目进行时专人负责及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

# 项目支出主要包括网络线路租赁，以及对电子政务系统、网络、网站进行日常运行维护。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经会计站严格审核使用，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

# 外网服务外包项目安排运维人员驻场进行服务，定期对系统、网络进行全面检验和分析评价。绩效目标完成情况详细如下：

# 统一互联网出口接入单位目标数为98家，实际完成112家；网络重大故障发生数目标数为7次，实际0次；网络年累计故障时长目标数为7天，实际3天；网络系统正常运行率目标数为95%，实际100%；接入电子政务外网终端目标数为1000个，实际1034个；互联网出口访问速率目标数为500MB，实际500MB。

# 主要经验及做法、存在的问题和建议

# 项目进展顺利，我县电子政务外网纵向上联省电子政务外网，下联全县各乡镇，横向联接各个政务部门，全县各单位通过无纸化系统进行电子公文流转，实现全县党政机关无纸化办公，从而降低工作成本、提高工作效率和工作透明度，打造阳光型、服务型政府。

# 计生、审计、组织部、应急办等单位通过我县电子政务外网与省上级对应单位联接开展应用业务，节省使用系统应用的开支费用。

# 其他需说明的问题。

# 要求各中标单位按要求继续提供网络线路服务和网络外包服务。