附件4

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：  农村危房改造补助专项资金

项目单位：   新村镇人民政府

主管部门：   陵水黎族自治县新村镇人民政府

评价时间：  2019年1月 1  日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     (项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       (项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 农村危房改造补助专项资金 |
| 主管部门 | 新村镇人民政府 | 实施单位 | 新村镇人民政府 |
| 项目资金 （万元） |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 145.32 | 269.6 | 10 | 186% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 145.32 |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成24户危改房竣工验收，确保农户居住安全住房 | 完成24户危改房竣工验收，确保农户居住安全住房 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困户危房改造数量 | ≥24户 | 24户 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 建档立卡贫困户危房改造面积 | ≥1134平方米 | 1134平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建档立卡贫困户危房改造面积 | ≤47.25平方米/户 | 47.25平方米/户 | 5 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 改造后合格率 | ≥100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 改造后房屋满足基本居住功能比例 | ≥80% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 当年开工率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 当年完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 危房改造补助标准 | C级危房，按实际工程量计算，每户不超3.5万元；D级危房，按1200元/平方补助，每户最高不超6万元 | C级危房，按实际工程量计算，每户不超3.5万元；D级危房，按1200元/平方补助，每户最高不超6万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 无严重损毁 | 无严重损毁 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 有基本保障 | 有基本保障 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改造后房屋入住率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改造后房屋入住率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥49人 | 49人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥49人 | 49人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 建档立卡危房贫困户居住比例 | 比去年下降 | 比去年下降 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 收益建档立卡贫困人口满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

详情请见附件3

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 新村镇人民政府 | 主管部门 | 新村镇人民政府 |
| 项目负责人 | 林治 | 联系电话 | 0898-83361116 |
| 地址 | 新村镇中山路286号 | 邮编 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 145.32 | 实际到位资金（万元） | 145.32 | 实际使用情况（万元） | 269.6 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 145.32 | 市县财政 | 145.32 |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 5 | 3 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2 |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 20 | 产出数量 | 20 | 17 |
|  |  | 产出质量 | 5 | 经济效益 | 5 | 4 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 4 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 4 |
| 效益 | 25 | 项目效益 | 15 | 实施效益 | 15 | 13 |
|  |  |  | 10 | 满意度 | 10 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 90 |
| 评价等次 |  |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 林治 | 镇委委员 | 新村镇人民政府 |  |
| 陈辉娟 | 副书记 | 新村镇人民政府 |  |
| 邓其武 | 科 员 | 新村镇人民政府 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

（1）主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布的决定和命令；

2、执行本行行政区域内的经济和社会发展经济、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政，公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所用的合法财产，维和社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（2）单位构成

1、新村镇人民政府本级

2、农业服务中心

3、社会事务服务中心

4、 安全生产监督管理站

（二）项目绩效目标

# 1、项目预期总目标：农村危房改造项目属于经常性项目为经常性项目，无跨年度项目总目标。

2、项目应实现的具体绩效目标：

(1)建档立卡贫困户危房改造数量≥24户；

(2)建档立卡贫困户危房改造面积≥1134平方米；

(3)改造后验收合格率≥100%；

(4)改造后房屋满足基本居住功能比例≥95%；

(5)当年开工率≥100%；

(6)当年完成率≥100%；

(7)C级危房，按实际工程量计算，每户不超3.5万元；D级危房，按1200元/平方补助，每户最高不超6万元；

(8)改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重损毁；

(9)改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障；

(10)受益建档立卡贫困人口数≥20人；

(11)带动建档立卡贫困人口脱贫数≥49人；

(12)建档立卡危房贫困户居住比例比去年下降；

(13)改造后房屋保证安全期限≥10年；

(14)收益建档立卡贫困人口满意度≥100%。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

农村危房改造项目属于经常性项目，主要是为新村镇2019年居住在D级或C级危房中的4类重点对象（建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭），以及农业户籍无房的4类重点对象进行危房改造。项目资金涉及范围主要为支付2019年农村危房改造的规划设计、管理、报建勘察费、危房鉴定费、统计、会议、培训、标识牌制作、资料档案和检查验收等费用。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

截止2019年12月，县财政局已拨付新村镇农村危房改造补助资金269.6万元，无其他自筹资金。

- 项目资金使用情况分析

资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。拨款全部用于我单位工作的推进、实施。

# 项目资金管理情况分析

项目严格执行《陵水黎族自治县财政专项扶贫资金项目管理暂行办法》，项目资金管理均严格按照该办法执行，专款专用，项目资金下达后，严格按照审批制度履行审批手续，各分管领导和科组领导清楚项目情况，并签字确认。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

农村危房改造项目已严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《海南省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》、省、县扶贫物资政府采购有关规定执行。村支两委通过“一事一议”方式组织实施，项目到村后，按照“分级负责、精准识别、动态管理”的原则，对每个贫困村、建档立卡贫困户进行项目跟踪指导。

（二）项目管理情况分析

项目管理按照《陵水黎族自治县财政专项扶贫资金项目管理暂行办法》的规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划，具体组织项目实施。财务科按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

（三）项目完成情况

项目完成任务量：已全部完成2019年农村危房改造项目29户。

（四）项目完成进度

已完成2019年农村危房改造项目。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2019年农村危房改造项目预算总金额145.32 万元。

项目成本（预算）节约情况

2019年农村危房改造项目预算总金额145.32 万元，实际支出269.6万元，完成预算（计划）数的186%，成本超出预算（计划）范围。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2019年度建档立卡贫困户危房改造数量24户；建档立卡贫困户危房改造面积1134平方米；危房改造补助标准C级危房，按实际工程量计算，每户不超3.5万元；D级危房，按1200元/平方补助，每户最高不超6万元；改善贫困户住房环境，受益农户24户。

（2）项目完成质量

危房改造项目总体在2019年5月动工，建设工期3个月，8月底完工验收，验收合格率100%；改造后房屋满足基本居住功能；带动建档立卡贫困人口脱贫数49人；改造后房屋保证安全期限为10年；房屋质量符合“五项直观要求”。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

农村危房改造项目共设置16个绩效指标，其中产出指标8个，成效指标7个，满意度指标1个。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目以解决困难群众住房难，改善居住条件，确保贫困户安居乐业，维护社会稳定为工作目标；可以促进更多就业，改善区域环境，提高居民生活质量，同时带动新村镇相关产业发展，促进社会全面进步。

# 项目建设有利于响应海南美丽乡村建设的号召，推动陵水县美丽乡村的建设需要。

4. 项目的可持续性分析

国家及地方财政每年均全额拨款,保障项目可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2019年新村镇人民政府农村危房改造项目绩效目标已全部完成。

五、主要经验及做法

1.项目目标明确，机构健全、分工明确。

2.项目管理按照《陵水黎族自治县财政专项扶贫资金项目管理暂行办法》和相关政策规定执行，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。

其他需说明的问题。

无其他需要说明问题。